**自助爆米花机外观及结构整体优化设计项目合同书**

**合同编号：zyxkkj20180905005**

**委托方（甲方）：中影星空（北京）科技开发有限公司**

**被委托方（乙方）:徐刚 身份证号码：320302196806050017**

**资金托管方（丙方）：厦门一品威客网络科技股份有限公司**

1. 针对甲方目前的自助爆米花贩卖机情况（乙方已通过影像资料了解）按照甲方需求进行结构与外观整体优化设计，合同签订后乙方前往委托方项目所在的现场，根据甲方设计项目要求进行测绘、交流、设计成果（所产生的差旅及住宿费用由委托方承担）。
2. 乙方就市场现有同类产品做出比较分析（涵盖材质、结构、用户体验分析。）双方协商讨论后，确定甲方需求及目标与委托方达成一致。
3. 设计方就产品设计目标提交产品2D/3D SOLIDWORKS 机械图、结构图及装配图与涂装效果方案（2款涂装选样效果图方案）设计及工艺图纸（涵盖材质、结构、用户体验分析）。
4. 设计方负责特殊备件的定制和选用比对（甲方负担图纸以外所产生的实际费用，乙方应提前确定费用额度并告知甲方，甲方如对该价格产生异议可自行采购）。
5. 项目结束后，设计成果归属于甲方所有。乙方有义务配合委托方就模具制造及样品打样与生产方提供咨询及配合调整，配合甲方进行专利申请撰写资料。
6. 项目款项与支付方式：项目总报价12000 元。一品威客平台托管（未经甲方同意平台不可擅自支付该笔款项），支付方式为设计完成后并得到甲方认可后丙方需向乙方支付30％款项，项目整体竣工后并达到甲方验收要求丙方需向乙方支付剩余70％款项。

7、验收标准：乙方须交付产品设计的2D/3D SOLIDWORKS 机械图、结构图及装配图与涂装效果图等一切资料及保证甲方首台设备达到约定的功能与效果的要求（机器结构合理优化各动作运行顺畅并封闭遮挡，灯光及外观设计达到效果图要求）。

7、项目周期：设计周期为协议签订后7个工作日，项目整体完成截止日期为2018年10月1日（如因甲方原因造成项目周期滞后与乙方无关，除此之外项目周期不可更改）。逾期未完成平台需将12000元托管费用返还甲方。