上海伟阔电子科技有限公司

项目名称: APP开发

报价时间： 2018 年10月12日

APP开发系统

甲方：深圳众易成广告有限公司   （以下简称甲方）

地址：深圳市罗湖区东门老街越港商业中心一楼1143A

法定代表人：  易宗琴      联系电话：15017913768

乙方：上海伟阔电子科技有限公司  （以下简称乙方）

地址：上海市闵行区沈杜公路地铁站程文商务中心226室

法定代表人：郭小蚌          联系电话：15201861182

帐户：上海伟阔电子科技有限公司

开户行：平安银行上海分行营业部 帐号：11014736316002

- 项目内容

1.甲方委托乙方开发的项目《APP开发系统》（以下简称“本系统”） 项目需求（以下简称“需求”）经双方协商确定。

2.本合同约定开发的项目架构及相关功能开发细节由《APP开发系统》的合同附件组成。

- 合同价款和付款方式

1.本合同总价款包括乙方软件与硬件开发期间办理相关手续的所有费用，除本合同所述款项外，甲方无需支付任何其它款项.（开发过程中申请各种账号费用甲方自理，运营平台费用甲方自理，此处为开发全部开发费用总额）

2.合同价款和付款方式： 
（1）合同总价：本系统的设计开发及样品测试总金额为人民币60000元

（2）付款方式：

a、本系统设计开发之前甲方需要向乙方预付合同总价款的40%即24000元，本货款由第三方平台一品威客暂时托管。乙方启动设计开发工作；付款日为项目启动日开始计算交期日。

b、前期基本完成后，出具测试版本，甲方向乙方支付合同总价款的40%即24000元的款项。（本货款由第三方平台一品威客暂时托管）

c、乙方完成开发完成验收后，甲方向乙方支付合同总价款的20%即12000元的款项，乙方提供所有无加密源代码程序。本货款由第三方平台一品威客暂时托管）

- 项目的开发时间约定

乙方在收到甲方预付款时，作为项目设计开发的开始时间，乙方应50日内完成本项目设计开发。并将合同约定的技术资料及样品交付甲方。

四、甲方的权利和义务

- 甲方保证提出的本系统需求及内容不含有反动、黄色及违反国家法律规定的内容。本软件的需求及内容全部由甲方提供，乙方就其需求及内容的合法性，不负任何法律及连带责任。

- 甲方拥有本系统的全部知识产权。

3. 按合同中付款方式的要求，及时支付费用。

4. 甲方对本合同中的页面、图像及数据、程序享有其他的使用权。

5. 甲方有权要求乙方按照双方商定的架构，在双方约定的时间内，完成协议中规定的内容。

6. 甲方提供开发需要的文字内容。

五、 乙方的权利与义务：

1. 须提供专业的制作团队、维护人员与甲方保持联络。

2. 在合同要求的期限内，完成开发，并及时通知甲方进行验收；并在验收期内甲方的要求下，对不合格地方进行修改。

3. 乙方须免费在一年内为甲方免费提供技术咨询服务、技术支持，确保甲方硬件及软件使用畅通。

4. 乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

5.乙方根据甲方的文字要求整理出前端流程图和 功能说明。

六、 交付、验收事宜：

乙方自合同生效 50 日之内必须按甲乙双方确认的方案完成整个项目的开发工作并交付甲方验收及将其投入试运行。

验收标准有以下几条：

（1）甲乙双方验收时，甲方按照项目需求标定的指标逐条验收，甲乙双方所有项目验收依据前端流程图和功能说明开展，流程图能最大化展示给甲方它的要求，乙方负责实现，并按此验收。

（2）乙方完成软件开发工作后，甲方应在 15 个工作日内组织验收。甲方超过 5 个工作日不验收，视为验收合格、通过。

七 、知识产权双方约定

1、甲方对其提供的相关元素的知识产权负责。

2、甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式独立享有本系统的全部所有权。

八 、保密条款

甲乙双方应对在履约过程中获悉的对方之商业秘密及技术秘密承担保密义务，该保密义务不受本合同期限的限制。未经对方许可，任何一方不得私自复制出售或以任何形式泄露给第三方。 不得开发同行同类型具有商业用途的产品。

九 、系统维护

1、乙方指导甲方的前期准备工作，指导系统使用和操作。

- 系统维护服务：乙方提供软件维护等相关的维护服务。终身免费修改软件BUG，新增合同外功能按照工作量制定合理费用。乙方提供二期三期多次升级支持，按最终二期三期流程图内容多少和一期对比核价。

十、验收标准

1、 验收标准有以下几条：

（1）甲乙双方验收时，甲方按照项目需求标定的指标逐条验收，甲乙双方所有项目验收依据前端流程图和功能说明开展，流程图能最大化展示给甲方它的要求，乙方负责实现，并按此验收。

（2）乙方完成软件开发工作后，甲方应在15个工作日内组织验收。甲方超过5个工作日不验收，视为验收合格、通过。

十一、不可抗力

1. 不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生后果不能避免且不能克服的事件。鉴于网站所具有之特殊性质，不可抗力亦包括黑客攻击、计算机病毒侵入和发作、电信部门技术调整导致之影响、因政府管制而造成的暂时性关闭等在内的任何影响网络正常经营之情形。

2. 若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行协议，经书面通知另一方，本协议内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行。

十二、 其他事项

1、合同一式两份，由甲乙双方各持壹份，皆具同等法律效力，本合同于双方签字盖章后生效。

2、本合同经双方共同确认将成为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

3、合作按合同和技术文档为准，技术文档包括框架描述和流程图。所有软件实现按照前端流程图内体现。流程图即体现所有客户页面实现的功能，确认附属到合同生效。

4、合同功能外的需求，乙方提供二期三期多次升级支持，按最终二期三期流程图内容多少和一期对比核价。

5、软件系统维护费用：系统每年的维护费用按项目开发总额的10%收取。

十三：违约责任：

- 甲方应在20天内申请完相关支付短信推送等等第三方账号，因为甲方原因申请各种账户不及时，导致的项目时间延长，乙方不能按时完成项目的，项目交期时间顺延计算。例如项目交期60天。甲方应在20天内完成相关账号申请，这样乙方才有时间去完成接入账号和测试工作，例如甲方因为自身繁忙原因导致40天才申请完毕，那么交付时间顺延到80天。不能因为甲方不配合申请导致项目延期责任乙方承担。

- 甲方付款日为项目启动日。因甲方不及时付款导致项目时间拖延，项目交期顺延，例如项目交期60天。甲方付首款日做为项目启动日，乙方完成首款对应工作后，因为甲方没有及时查验和付款第二笔或者第三笔款项，导致项目延期时间，例如甲方因为自身资金款项原因，乙方催款后没有及时支付费用 ，所带来的时间延长，甲方自身承担，不计入项目开发时间，不能因为甲方不支付费用延期责任乙方承担。

3、乙方未按照项目开发进度表约定时间履行合同的，每迟延  10  日向甲方支付合同价款  5  %的违约金。因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，乙方工作期限可以相应顺延。

甲方：                          乙方：